可以。你现在这一步不是“再加几个接口”，而是要把这个项目从最小 RAG Demo升级成一个像样的、能写进简历的 RAG 系统。

我建议你把升级思路分成一句话：

从“单路向量检索 + 单轮回答”升级为“文档解析层 + 检索编排层 + 生成控制层 + 评估与工程层”的完整系统。

下面我按你这个项目现状，讲一条最合理的升级路线。

一、先明确你现在项目的阶段

你现在已经有了第一版最小闭环：

- 文档导入

- chunk 切分

- embedding

- 存 chunk 索引

- top-k 检索

- 拼接上下文

- LLM 回答

- 返回来源

这说明你已经完成了：

“能用 RAG 回答问题”

接下来要升级的是：

“让 RAG 更准、更稳、更可解释、更像真实产品”

所以后面的优化不要东一榔头西一棒子，而是围绕 4 个核心目标：

- 召回更准

- 答案更稳

- 文档支持更强

- 工程更完整

二、整体架构应该怎么升级

你现在的项目可以升级成 6 层结构来理解。

1. 文档接入层

负责“支持更多格式、把文档真正读干净”。

当前你更像是读 txt / md 文本。
升级后这里要支持：

- PDF 上传

- Word 上传

- 纯文本上传

- 本地文件夹导入

- 后续可加网页/研报链接导入

这一层的重点不是“文件上传成功”，而是：

把文档解析成尽量干净、结构化的文本。

比如金融研报里会有：

- 标题

- 正文

- 表格

- 页码

- 小节

- 图片说明

你不用第一版就把表格和图片都搞定，但至少要做到：

- 文档类型可识别

- PDF / docx 可提取文本

- 保留段落边界

- 保留标题层级信息

因为后面 chunking、引用、结构化输出都依赖这层。

2. 文档结构化与切分层

你现在的 chunking 可能只是按字符切。
升级后这里要从“纯字符切分”进化成“结构感知切分”。

核心目标是：

让 chunk 更像知识单元，而不是一段随便裁下来的文本。

你后面应该逐步做这几层切分能力：

第一层

按段落切 + overlap

第二层

按标题/子标题切

第三层

parent-child chunk

也就是：

- parent chunk：较大上下文块

- child chunk：较小检索块

检索时先用 child 提高精度，返回时再带上 parent 提供完整上下文。

这是很典型的升级方向，因为它能同时解决：

- chunk 太大，检索不准

- chunk 太小，上下文不够

这一步是你后面项目质量跃升的关键。

3. 检索层

这是升级的核心。

你现在应该是单路 dense retrieval，也就是：

- query embedding

- chunk embedding

- cosine similarity

- top-k

这能用，但不够强。
下一步的正确升级顺序是：

第一步：加 BM25

原因是很多问题不是纯语义问题，而是关键词强相关问题。

比如金融文档里：

- 公司名

- 指标名

- 时间

- 术语

- 缩写

这类内容 BM25 往往比纯向量更稳定。

所以你要把检索层改成：

- 稠密检索（dense retrieval）

- 关键词检索（BM25）

- hybrid search

也就是多路召回。

第二步：融合召回结果

把 BM25 和 dense 各自召回一批 chunk，再合并去重，按一定策略排序。

第一版你不必做复杂打分融合，简单做法就够：

- dense top 10

- BM25 top 10

- 合并去重

- 进入 rerank

第三步：加 rerank

这个非常重要。

多路召回负责“尽量别漏”。
rerank 负责“把真正最相关的排前面”。

你可以把它理解成：

- 召回：粗筛

- rerank：精排

什么时候最该加 rerank？

- 召回结果很多，但前几条经常不准

- query 比较复杂，不是简单关键词匹配

- 资料里很多段落都“看起来相关”

这时候 rerank 很值。

4. Query 理解与检索编排层

这是进阶 RAG 很容易被忽略、但非常加分的一层。

很多时候不是知识库没内容，而是query 本身不好检索。
所以你后面要加“query 侧优化”。

Query rewrite

把用户问题改写成更适合检索的形式。

例如用户问：

“这个公司利润为啥掉了？”

系统可能改写成：

“研报中关于公司利润下降原因、利润下滑原因、业绩下滑驱动因素的描述”

这样更适合召回。

Multi-query retrieval

把一个问题拆成多个检索子问题。

例如：

“宁德时代 2025 年利润变化和毛利率变化的原因是什么？”

可以拆成：

- 宁德时代 2025 年利润变化原因

- 宁德时代 2025 年毛利率变化原因

- 宁德时代 成本端变化

- 宁德时代 价格端变化

这样召回会更全面。

Metadata filter

这是实战里非常重要的能力。

比如你后面做金融研报系统，就可能有：

- 文档标题

- 公司名

- 行业

- 日期

- 券商来源

- 年份

- 文档类型

如果用户问：

“只看 2025 年新能源行业研报里对宁德时代的评价”

这就不应该全库盲搜，而是先 metadata filter，再检索。

所以你要把 chunk 或 document 的 metadata 设计好。

5. 生成控制层

很多人把 RAG 做成“检索完直接喂模型”，但要做成项目，必须控制生成。

你后面要升级的重点有几个。

引用原文片段

你现在已经有 sources 返回了，但后面要更进一步：

- 引用具体原文

- 显示文档名

- 显示 chunk 或页码

- 前端可高亮

这会极大提升可信度。

结构化输出

尤其你说的是金融研报 RAG，这很重要。

不要只输出一段自然语言。
应该支持：

- 结论

- 依据

- 风险点

- 引用来源

- 不确定项

甚至返回 JSON 结构都可以。

比如：

- 核心观点

- 财务指标

- 驱动因素

- 原文依据

这会让你的项目显得很“专业场景化”。

检索失败兜底

你后面一定要处理“没检到”或“检得很差”的情况。

否则模型很容易幻觉。

兜底策略可以是：

- 相似度低于阈值，不进入回答，直接说“知识库未找到足够依据”

- 回答时明确“当前资料不足”

- 切换到关键词检索再试一次

- 或触发多 query 重试

这一步很关键，因为它直接影响“幻觉率”。

聊天上下文支持

这不是简单把历史拼进去。

正确思路是：

- 历史对话用于理解当前问题

- 当前问题用于检索

- 不要把整段历史全部塞给检索

更好的方式是：

- 先把当前问题和历史整理成“真正要问的问题”

- 再做检索

- 最后把历史摘要 + 当前检索结果 一起给模型回答

这样能控制成本，也更稳。

6. 工程与评估层

这是把 Demo 变成“简历项目”的关键。

很多人做到检索就停了，但真正像样的项目一定有工程能力和评估意识。

缓存

你后面要加两类缓存：

embedding 缓存

同样文本不要重复生成 embedding

query / answer 缓存

高频问题直接复用结果

这样可以省时省钱。

长文档处理

金融研报常常很长，所以要考虑：

- 分页解析

- 标题识别

- 长文档 chunk 优化

- parent-child retrieval

- 控制送给模型的上下文长度

可部署

这是你简历里非常加分的一点。

至少要做到：

- 后端 FastAPI 可启动

- 前端简单 Web 页面可用

- requirements 或 Dockerfile 清晰

- 配置通过环境变量管理

RAG Evaluation

这是“会用”和“懂原理”的分水岭。

你后面一定要建立一小套评估集。
哪怕只有 20~50 个问答样本，也比没有强很多。

你要评估的不是只有最终答案，还包括两层：

检索评估

- top-k 召回是否包含正确片段

- chunk 是否合理

- BM25 / dense / hybrid 哪个更稳

生成评估

- 是否忠于上下文

- 是否引用正确

- 是否存在幻觉

- 结构化输出是否完整

你后面项目里最值钱的，不是“加了多少模块”，而是你能说清楚：

某个优化为什么加、加了以后改善了什么。

三、你的升级顺序应该怎么排

不要一次全加。
最好的路径是分 4 个阶段。

阶段 1：文档能力升级

目标：支持更真实的知识源。

先做：

- PDF 上传

- Word 上传

- 文档解析

- 更合理的 chunking

- metadata 存储

这一阶段完成后，你的项目就不再只是“读 txt”。

阶段 2：检索能力升级

目标：让检索更准。

顺序建议是：

- dense retrieval 保留

- 加 BM25

- 做 hybrid search

- 加 rerank

- 加 metadata filter

这一阶段完成后，你的项目就从“基础 RAG”进入“进阶 RAG”。

阶段 3：问答能力升级

目标：让回答更可信、更产品化。

加这些：

- 引用原文片段

- 结构化输出

- 检索失败兜底

- 聊天上下文支持

- query rewrite / multi-query

这一阶段完成后，项目会明显更像一个可用系统。

阶段 4：工程化与展示

目标：能部署、能演示、能写简历。

加这些：

- Web 界面

- 上传入口

- 文档列表

- 问答页面

- 来源展示

- 配置化部署

- 简单评估脚本

- README 写清架构与效果

做到这里，你就不只是“学过 RAG”，而是“做过一个完整 RAG 系统”。

四、如果你要做“金融研报 RAG”，重点该怎么设计

这是个很好的方向，因为场景明确，简历也强。

这个场景下，你的系统目标应该是：

从复杂的金融文档中检索可靠证据，并输出结构化结论。

这意味着几个特别重要的点：

文档解析

金融 PDF 往往格式复杂，所以你要尽量保留：

- 标题

- 小节

- 页码

- 表格附近文本

- 公司名、日期等元数据

chunk 设计

不要只按字数切。
最好逐步进化成：

- 标题段落切分

- parent-child chunk

- 页码可追踪

检索设计

金融问题很适合 hybrid search，因为：

- 关键词很强

- 专有名词很多

- 时间、公司名、财务指标很重要

输出设计

很适合做结构化输出，比如：

- 核心结论

- 支撑证据

- 关键指标

- 风险提示

- 引用原文

这样会比单纯一段回答更有业务感。

五、你接下来最该想清楚的几个问题

这部分最重要，因为它决定你不是“调包侠”。

以后你每加一个模块，都问自己这几个问题：

1. 为什么召回不准

可能原因有：

- chunk 切坏了

- embedding 模型不适合中文/金融

- query 太口语化

- 只做 dense，漏掉关键词强匹配

- top-k 太小

- 没有 rerank

2. 为什么答案幻觉严重

可能原因有：

- 检索本身就错了

- 送给模型的上下文不够

- prompt 没有限制只能基于上下文回答

- 没有“资料不足就说不知道”的兜底

- 引用了不相关 chunk

3. 为什么 chunk 太碎/太长

太碎会导致：

- 语义不完整

- 回答缺上下文

太长会导致：

- 检索不精准

- 噪音太多

- 上下文成本高

所以你后面要逐渐从“单一 chunk_size”走向“结构化 chunk + parent-child”。

4. 什么时候该加 rerank

当你发现：

- 召回集合里有正确答案

- 但排序不稳定

- 前几个常常不是最好的

这就是 rerank 最有价值的时候。

5. 什么时候该走关键词检索

当问题里包含这些元素时：

- 公司名

- 财务指标

- 特定术语

- 年份日期

- 缩写

- 产品名

这类信息 BM25 往往很强，不该只靠 dense。

六、你这个项目最终应该长成什么样

你最终的项目描述最好不是：

“我做了一个 RAG 问答系统。”

而是：

“我基于 FastAPI 搭建了一个面向金融研报场景的 RAG 系统，支持 PDF/Word 文档解析、结构化切分、向量检索与 BM25 混合召回、rerank 重排序、原文引用、结构化回答、多轮上下文问答和可部署的 Web 演示界面，并通过评估集持续优化检索与生成质量。”

这就已经很像简历项目了。

七、最实用的落地建议

你下一步不要直接冲“全功能”，而是按下面顺序做：

第一步：先把 PDF / Word 支持补上
第二步：把 chunking 从字符切分升级成段落/标题切分
第三步：加 BM25，做 hybrid search
第四步：加 rerank
第五步：给 chunk / document 增加 metadata
第六步：支持结构化输出 + 来源高亮
第七步：加聊天上下文
第八步：补一个简单 Web 页面
第九步：做一小套评估样本

这个顺序最稳，也最容易一步一步看到效果。

你要是愿意，我下一步可以直接继续帮你拆成：
“基于你现在这个仓库，下一阶段应该先改哪些表、哪些文件、哪些接口”。